EduHub

TAJIKISTAN

БИЗНЕС-ПЛАН И ПОЛНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Национальная платформа для поиска, сравнения и оценки

всех типов образовательных учреждений

| Версия | 3.5 |
| --- | --- |
| Дата | Август 2026 |
| Охват | Сады · Школы · Центры · Вузы |
| Изменения к v3.2 | См. Приложение A — журнал изменений; Приложение B — методология TAM/SAM/SOM |

# СОДЕРЖАНИЕ

01  Резюме проекта

02  Проблема и возможность

03  Решение и концепция

04  Типы образовательных учреждений

05  Три стороны платформы

06  Система рейтинга (8 метрик)

07  Функционал платформы

08  Целевая аудитория

09  Рынок и конкуренция

10  Финансовая модель

11  Ключевые показатели (КПЭ)

12  Дорожная карта

13  Риски и стратегии

14  Видение на 5 лет

Приложение A — Журнал изменений v3.3

Приложение B — Методология пересчёта TAM/SAM/SOM

# 01  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

EduHub Tajikistan — это первая в Таджикистане и странах СНГ национальная платформа для поиска, сравнения и оценки всех типов образовательных учреждений: от детских садов до университетов. Платформа работает по модели «Google Maps для образования» и решает ключевую проблему — фрагментированность и недоступность информации об образовательных учреждениях.

Платформа объединяет три стороны в единой экосистеме: родителей и студентов (поиск и выбор), образовательные учреждения (привлечение и управление) и соискателей-педагогов (поиск работы). Уникальные функции включают систему из 8 метрик рейтинга, полную финансовую прозрачность и верифицированные отзывы, привязанные к реальной связи «родитель–ребёнок–учреждение».

## Ключевые показатели за первый год (обновлено v3.3)

| Показатель | v3.2 (было) | v3.3 (пересчитано) |
| --- | --- | --- |
| Ежедневная аудитория (DAU), мес. 12 | 15 000 | ≈8 300 (диапазон 6 600–10 000) |
| Активные учреждения | 2 000+ | 2 000+ (оценка не изменена — данные МОН РТ по числу зданий-учреждений не оцифрованы публично, требует верификации) |
| Доход за год 1 | $136K | ≈$125K |
| Прибыль за год 1 | $42K | ≈$25K |
| Точка окупаемости | 18–24 месяца | ≈24–30 месяцев (оценка) |

Пересчёт основан на демографии Таджикистана «снизу вверх» вместо изначальной оценки «сверху вниз» — см. Приложение B. TAM подтверждён исходной оценкой; SAM и SOM были оптимистичны для платформы без узнаваемости бренда на старте.

# 02  ПРОБЛЕМА И ВОЗМОЖНОСТЬ

## Текущая ситуация

Родители в Таджикистане тратят дни и недели на поиск подходящего образовательного учреждения. Информация разбросана по социальным сетям (Instagram, VK — с оговоркой о нестабильном доступе, см. §09), мессенджерам (WhatsApp, Telegram) и передаётся через слухи. Отсутствует единый достоверный источник.

## Ключевые боли рынка

Нет централизованного каталога учреждений всех типов

Невозможно объективно сравнить школы, сады и вузы по важным параметрам

Отсутствуют честные, верифицированные отзывы — много фейка и спама

Информация о развозке, питании и скидках/стипендиях недоступна или неполна

Нет финансовой прозрачности — скрытые платежи и взносы

Учреждения не могут эффективно привлекать учеников и персонал

## Возможность

Таджикистан — развивающееся государство с растущей урбанизацией и цифровизацией. Прямых аналогов платформы внутри страны не обнаружено (см. §09), что создаёт окно возможности для первопроходца. Однако в регионе (Казахстан, Узбекистан) уже действуют концептуально близкие продукты — окно возможности не бесконечно (см. риск региональной экспансии, §13).

# 03  РЕШЕНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ

EduHub предоставляет единую платформу, где встречаются все участники образовательного рынка. Ниже — ключевые элементы решения:

Вся информация об учреждениях любого типа собрана в одном месте, включая учреждения-комплексы (сад+школа и т.п.)

Система из 8 метрик рейтинга для честного сравнения

Верифицированные отзывы — только от реальных родителей, через структурную привязку «родитель–ребёнок–учреждение» (не просто самозаявление)

Информация о развозке, питании и скидках/стипендиях для честного сравнения (без GPS-трекинга — операционная надстройка второй волны)

Полная финансовая прозрачность — вся стоимость видна сразу, включая доступные скидки

Встроенный чат с учреждениями без звонков и WhatsApp

Информация об инклюзивности и доступности

Внутренняя аналитика качества образования по регионам (для стратегических решений самой платформы)

Расширенные возможности профиля по тарифу (Free / Pro / Enterprise) — без влияния на позицию в поиске или на рейтинг

## Рейтинг нельзя купить

Это ключевой тезис доверия платформы, который выносится в публичную коммуникацию: платный тариф учреждения расширяет возможности его кабинета (лимиты профиля, глубина аналитики, приоритет верификации), но не влияет ни на позицию в выдаче поиска, ни на значение рейтинга. Оценка формируется исключительно верифицированными отзывами реальных родителей. Это прямая параллель с позиционированием FindSchool.kz (Казахстан), где аналогичное заявление — часть value proposition.

# 04  ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Платформа охватывает полный спектр образования — от раннего детства до высшего образования. Каждый тип имеет свою структуру информации и отдельные метрики рейтинга. Учреждение может относиться одновременно к нескольким типам (комплекс, см. SRS FR-27).

| Тип учреждения | Возраст / ступень | Ключевая ценность |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | 1–3 года | Уход, развитие, безопасность, питание |
| Дошкольное | 3–7 лет | Подготовка к школе, методики, кружки |
| Школа | Начальная (1–4 кл.) / Основная (5–9 кл.) / Средняя (10–11 кл.) — обязательна по закону РТ | Основное образование, программы, достижения |
| Образоват. центр | любой | Языки, спорт, творчество, STEM |
| Вуз / колледж | 18+, бакалавриат/магистратура/докторантура | Специальности, трудоустройство, стипендии |

# 05  ТРИ СТОРОНЫ ПЛАТФОРМЫ

EduHub работает как трёхсторонний рынок (по модели Airbnb). Каждая сторона получает уникальную ценность, а платформа усиливается за счёт сетевого эффекта.

## Сторона 1 · Родители и студенты

Централизованный поиск с фильтрами по всем параметрам, включая программу обучения и ступень

Сравнение 2–3 учреждений и экспорт в PDF

Верифицированные отзывы и 8 метрик рейтинга

Калькулятор полной стоимости с учётом скидок/стипендий

Профиль с привязанными детьми (минимальные данные) — основа верификации отзывов

Модель оплаты: полностью бесплатно.

## Сторона 2 · Образовательные учреждения

Профиль с фото, видео и полной информацией, включая скидки/стипендии

Аналитика: источники трафика, просмотры, клики

Чат с родителями и управление репутацией, включая формальный процесс оспаривания отзыва

Постинг вакансий и публикация новостей

Модель оплаты: Free · Pro $30/мес · Enterprise $100/мес — единый тариф для всех типов учреждений (решение подтверждено после обсуждения дифференциации по типу/размеру/региону — оставлено плоским).

## Сторона 3 · Соискатели (педагоги и персонал)

Базовая доска вакансий с фильтрами по должности и району — в MVP

Отзывы сотрудников об учреждении как о работодателе (текущий/бывший персонал, верификация занятости модератором) — видны только другим соискателям, не родителям

CV-профиль и история откликов — в MVP

Расширенная CV-база с обратным поиском (учреждение находит и приглашает соискателя на собеседование) — вторая волна

Модель оплаты: полностью бесплатно для обеих сторон, включая расширенную CV-базу второй волны.

# 06  СИСТЕМА РЕЙТИНГА · 9 МЕТРИК

Каждое учреждение оценивается по 8 независимым метрикам (от 1 до 5 звёзд). Это честнее и информативнее, чем единая общая оценка — родитель видит конкретные сильные и слабые стороны. В v3.3 механизм расчёта усилен: минимальный порог отзывов до показа агрегированной оценки, затухание веса старых отзывов, верификация через структурную привязку к ребёнку (см. SRS FR-15, FR-29, FR-30).

| № | Метрика | Что оценивает |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество образования | Методики, результаты, прогресс учеников |
| 2 | Условия и помещения | Чистота, ремонт, оборудование, мебель |
| 3 | Безопасность | Охрана, видеонаблюдение, инциденты |
| 4 | Качество питания | Меню, диеты, свежесть, разнообразие |
| 5 | Качество развозки | Надёжность, водители, состояние машин |
| 6 | Цена и стоимость | Полная стоимость, скидки, прозрачность |
| 7 | Участие родителей | Открытость, общение, вовлечённость |
| 8 | Инклюзивность | Доступность, психолог, поддержка особых детей |

# 07  ФУНКЦИОНАЛ ПЛАТФОРМЫ

## Базовый функционал · MVP (месяцы 1–3)

Каталог учреждений с информацией, фото и контактами, включая комплексы (мульти-тип)

Поиск и фильтры по району, типу, программе обучения, ступени, рейтингу, цене

Система отзывов с модерацией и верификацией через привязку к ребёнку

Личный кабинет родителя (с профилями детей) и профиль учреждения

Базовая доска вакансий (публикация/отклик) — перенесена из «Расширенного функционала» v3.2

## Core функционал (месяцы 4–6)

Чат между родителями и учреждениями

Реферальная система

Управление питанием: меню, диеты, аллергены

8 метрик рейтинга и аналитика для учреждений

Порог минимума отзывов и затухание веса по давности в алгоритме рейтинга

## Расширенный функционал (месяцы 7–12)

Мобильные приложения iOS и Android

Премиум-аккаунты и интеграция платежей (Корти Милли / Alif Pay)

AI-подбор учреждения по анкете предпочтений (weighted scoring)

Расширенная CV-база соискателей с обратным поиском учреждениями

API для партнёров

# 08  ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Раздел дополнен в v3.3 пятью сегментами, выявленными маркетинговым исследованием — исходные 4 персоны сохранены без изменений.

| Персона | Потребности и цели |
| --- | --- |
| Родитель, 30 лет | Найти безопасную школу с развозкой и хорошими учителями. Понять реальную стоимость. Использует только смартфон. |
| Директор, 50 лет | Привлечь учеников, узнать свой рейтинг и критику, улучшать условия на основе обратной связи. |
| Инвестор, 45 лет | Изучить рынок, найти пробелы в районах, понять спрос и правильно позиционировать новую школу. |
| Трудовой мигрант-родитель (новое) | Работает в РФ, ребёнок с бабушкой/дедушкой в РТ. Выбирает школу удалённо, доверяет верифицированным данным больше, чем локальным связям — не может проверить лично. Платёжеспособен относительно среднего по стране (доход в рублях). |
| Экспат-семья в Душанбе (новое) | Посольства, IT/майнинг-сектор, НКО. Нужен английский интерфейс, фильтр по международной программе (IB/Cambridge). Небольшой, но платёжеспособный сегмент. |
| Частный репетитор (новое) | Индивидуальный педагог вне штата учреждения. Смежная ниша к доске вакансий — сейчас не покрыта продуктом, зафиксирована как потенциальное направление роста, не в скоупе MVP/второй волны. |
| Риэлтор / relocation-агентство (новое) | Помогает семьям выбрать район под школу. Потенциальный B2B data-licensing клиент по аналогии с моделью GreatSchools (США), где данные о школах лицензируются агрегаторам недвижимости. |
| НКО / международный донор (новое) | UNICEF, Всемирный банк, USAID и подобные — заинтересованы в агрегированных данных о качестве образования по регионам для собственных программ. Потенциальный B2B-клиент аналитики платформы (FR-24). |

# 09  РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ

## Размер рынка (TAM / SAM / SOM) — пересчитано в v3.3

| Уровень | v3.2 (было) | v3.3 (пересчитано) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM (весь рынок) | 1.5M | 1.3–1.5M (подтверждено) | Семьи с детьми в системе сад+школа по стране |
| SAM (доступный) | 200K | 150–180K | Семьи в Душанбе (Фаза 1) |
| SOM (год 1, родители) | 50K | 20–35K | Реалистично активные родители при холодном старте без узнаваемости бренда |
| SOM (год 1, учреждения) | 2K | 2K (не изменено) | Не проверяемо открытыми данными — требует верификации через МОН РТ |

Полная методология пересчёта — Приложение B.

## Конкурентный анализ — расширено в v3.3

| Игрок | Слабость | Как мы выигрываем |
| --- | --- | --- |
| 2ГИС / Яндекс | Поверхностная информация об образовании | Специализация + 8 метрик рейтинга |
| Instagram школ | Нет рейтингов и сравнения, спам | Верификация и объективное сравнение |
| VK-группы | Субъективно, хаотично, долго искать; сам VK подвержен блокировкам в РТ | Структурированная информация на устойчивом канале (прямой URL, не соцсеть) |
| FindSchool.kz (Казахстан, новое) | Нет прямого присутствия в РТ, но концептуально почти идентичный продукт (AI-подбор, 21+ критериев, верификация через гос.реестр) — потенциальный игрок региональной экспансии | Первыми заходим в РТ, локализация под номенклатуру образования РТ |
| Eduland.uz (Узбекистан, новое) | Каталог без отзывов и рейтинга — слабее концептом, но культурно и языково близок для потенциальной экспансии в РТ | Наша ключевая ценность (честные верифицированные отзывы) — то, чего у них нет вообще |
| Локальные аналоги в РТ | Отсутствуют (diyor.tj — справочник без отзывов; Somon.tj — доска объявлений без специализации на образовании) | Первопроходец внутри страны, но не в регионе — см. риск экспансии, §13 |

# 10  ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Пересчитано в v3.3 пропорционально новому SOM (родители) и с учётом ранее неявной статьи расходов на ручной сбор профилей учреждений.

## Расходы (год 1)

| Статья расходов | v3.2 | v3.3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарплаты (2 разработчика, PM, дизайнер) | $64K | $64K | без изменений |
| Менеджер по работе с учреждениями (новое v3.3) | — | $6K | ручной сбор и верификация профилей учреждений — ранее неявная статья, риск §13 |
| Хостинг и инфраструктура (AWS) | $6K | $6K | без изменений |
| Сервисы (SMS, email, платежи) | $3K | $3K | без изменений |
| Маркетинг и PR | $8K | $8K | без изменений |
| Офис и оборудование | $4K | $4K | без изменений |
| Резерв | $8.8K (10%) | $9.1K (10%) | пересчитан от нового промежуточного итога |
| ИТОГО РАСХОДЫ | $93.8K | ≈$100.1K | +$6.3K к v3.2 |

## Источники дохода (год 1)

| Источник | v3.2 | v3.3 | Доля v3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Премиум-аккаунты (250 × $30 × 12) | $90K | $90K | 72% |
| Контекстная реклама | $24K | ≈$13K | 10% |
| Спонсорские объявления | $12K | $12K | 10% |
| B2B и API (партнёры) | $10K | $10K | 8% |
| ИТОГО ДОХОД | $136K | ≈$125K | 100% |

Контекстная реклама пересчитана пропорционально снижению трафика (DAU/MAU) при новом SOM. Премиум-аккаунты, спонсорские объявления и B2B/API оставлены без изменений — их объём определяется числом платящих учреждений (250 из 2 000), а не трафиком родителей, и это число не пересматривалось в рамках текущего обсуждения.

## Прибыль за первый год

≈$25K  ( ≈$125K − ≈$100K ) — было $42K в v3.2. Точка окупаемости сдвигается с 18–24 до ≈24–30 месяцев (оценка, не строгий пересчёт полной юнит-экономики).

# 11  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КПЭ)

DAU/MAU/отзывы пересчитаны пропорционально новому SOM (коэффициент ≈0.55). Средний рейтинг, верификация учреждений, retention и NPS — качественные/относительные показатели, не завязанные напрямую на объём аудитории; оставлены как целевые ориентиры без изменений.

| Показатель | Месяц 6 (v3.2 → v3.3) | Месяц 12 (v3.2 → v3.3) |
| --- | --- | --- |
| DAU (ежедневная аудитория) | 2 000 → ≈1 100 | 15 000 → ≈8 300 |
| MAU (месячная аудитория) | 15 000 → ≈8 300 | 80 000 → ≈44 000 |
| Активные учреждения | 500 (не изменено) | 2 000 (не изменено) |
| Отзывов в месяц | 200 → ≈110 | 2 000 → ≈1 100 |
| Средний рейтинг платформы | 4.1★ (не изменено) | 4.3★ (не изменено) |
| Верификация учреждений | 85% (не изменено) | 95% (не изменено) |
| Retention (30 дней) | 28% (не изменено) | 45% (не изменено) |
| NPS (индекс лояльности) | 35 (не изменено) | 55 (не изменено) |

# 12  ДОРОЖНАЯ КАРТА

| Фаза | Период | Бюджет | Ключевые результаты (v3.2 → v3.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | Месяцы 1–3 | $15K | Запуск в Душанбе, 100 школ, 1K DAU → ≈550 DAU |
| Core | Месяцы 4–6 | $20K | 8 метрик, аналитика, премиум, 500 школ, 5K DAU → ≈2 800 DAU |
| Premium (вторая волна) | Месяцы 7–9 | $25K | AI-подбор, CV-база, приложения, 1.5K школ, 10K DAU → ≈5 500 DAU |
| Scale | Месяцы 10–12 | $15K | Города, 2K школ, 15K DAU → ≈8 300 DAU, $120K → ≈$125K доход |

# 13  РИСКИ И СТРАТЕГИИ

| Риск | Стратегия смягчения |
| --- | --- |
| Холодный старт | PR через СМИ и блогеров, реферальная программа |
| Школы не заполняют профили | Ручная загрузка командой + бесплатный премиум. Явная стоимость этой работы учтена в §10 (новая статья $6K/год) — ранее была скрытым костом |
| Конкуренция от Google / Яндекс | Специализация, глубокие данные |
| Дорогая модерация спама | AI-фильтры, волонтёры, система репутации, автодетекция аномальных паттернов накрутки (SRS FR-18/FR-31) |
| Нестабильный интернет | PWA, offline-режим, сжатие фото, SMS |
| Региональная экспансия (новое v3.3) | FindSchool.kz (Казахстан) и Eduland.uz (Узбекистан) — концептуально близкие продукты с готовой технологией и культурной близостью к РТ. Митигация: скорость выхода на рынок (first-mover в РТ) |

# 14  ВИДЕНИЕ НА 5 ЛЕТ

| Год | Рынок | Цель (v3.2 → v3.3) |
| --- | --- | --- |
| Год 1 | Таджикистан | 15K DAU, 2K учреждений, $120K доход → ≈8.3K DAU, 2K учреждений, ≈$125K доход |
| Год 2 | + Узбекистан | 50K DAU, $400K+ MRR (не пересчитано — требует подтверждения по факту Года 1) |
| Год 3 | + Кыргызстан, Казахстан | 200K DAU, раунд Series A (не пересчитано) |
| Год 4–5 | Весь СНГ | 1M+ DAU, устойчивая прибыльность; целевая оценка и стратегия IPO — по факту роста, не прогнозируется на этом этапе |

Прогнозы годов 2–5 не пересчитывались в рамках v3.3 — стандартная практика: скорректировать многолетний прогноз после подтверждения фактических показателей Года 1, а не наращивать допущения поверх ещё не проверенной базовой оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

EduHub — амбициозный, но реалистичный проект, решающий реальную боль в Таджикистане. TAM подтверждён независимым пересчётом по демографии. SAM и SOM года 1 скорректированы до более консервативных, но честных значений. Прямых конкурентов внутри страны нет, но в регионе уже есть концептуально близкие продукты (FindSchool.kz, Eduland.uz) — окно возможности первопроходца существует, но не бесконечно. Ключ к успеху — качество данных, верификация отзывов через реальную связь с ребёнком, защита целостности рейтинга от накрутки и постоянное улучшение под влиянием пользователей.

Документ готов к презентации инвесторам и партнёрам.

# ПРИЛОЖЕНИЕ A — ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ v3.3

| № | Раздел | Изменение | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | §09 | TAM/SAM/SOM пересчитаны снизу вверх из демографии | См. Приложение B |
| 2 | §03 | Явный trust-тезис «рейтинг нельзя купить» | Аналог findschool.kz, усиление ценностного предложения |
| 3 | §08 | 5 новых персон: мигранты, экспаты, репетиторы, риэлторы, НКО/доноры | Расширение аудитории за пределы исходных 4 персон |
| 4 | §09 | Добавлены конкуренты FindSchool.kz, Eduland.uz | Не были учтены в v3.2 |
| 5 | §10 | Новая статья расходов: менеджер по работе с учреждениями ($6K) | Ранее скрытый кост-центр ручного сбора профилей |
| 6 | §10 | Контекстная реклама $24K→$13K, доход $136K→$125K, прибыль $42K→$25K | Пропорциональный пересчёт под новый SOM |
| 7 | §11 | KPI-воронка (DAU/MAU/отзывы) пересчитана пропорционально | Консистентность с новым SOM |
| 8 | §12 | Дорожная карта: DAU-цели по фазам пересчитаны | Консистентность с новым SOM |
| 9 | §13 | Новый риск: региональная экспансия (FindSchool.kz/Eduland.uz) | Не был учтён в v3.2 |
| 10 | §04, §05, §06, §07 | Отражены изменения SRS v2.1: мульти-тип учреждений, ступень/программа обучения, скидки/стипендии, доска вакансий в MVP, CV-база во второй волне | Синхронизация бизнес-плана с обновлённым SRS |
| 11 | §02, §03, §07, §08, §09, §13 | Убрана персона «Чиновник МОН»; аналитика для МОН → внутренняя аналитика платформы; партнёрство с МОН как конкурентный барьер убрано из риск-митигации | МОН РТ не имеет отношения к продукту — явное решение пользователя |
| 12 | §03, §05, §06, §07, §09, §12 | 8 метрик рейтинга (не 9 — девятая величина вычисляемая); тарифы — набор возможностей кабинета, без влияния на позицию в поиске (тезис «рейтинг нельзя купить» сформулирован в этих терминах); отзывы сотрудников о работодателе — видимость ограничена соискателями | Синхронизация бизнес-плана с решениями бэкенд-планирования |

# ПРИЛОЖЕНИЕ B — МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРЕСЧЁТА TAM/SAM/SOM

Пересчёт выполнен «снизу вверх» на основе открытой демографической статистики (август 2026), вместо изначальной оценки «сверху вниз». Источники приведены прямо в тексте — часть данных является честной оценкой при отсутствии открытой статистики, отмечено явно.

## Исходные данные

Население РТ: 10.72–10.79 млн (Worldometer, Синьхуа, 2026)

Медианный возраст: 22.2–22.4 года; фертильность 3.45 ребёнка/женщину, 2023 (CIA World Factbook)

Урбанизация: 28.9% город / 71.1% село (DataReportal Digital 2026 Tajikistan)

Интернет-проникновение: 6.15 млн пользователей (56.8%); соцсети: 2.05 млн (18.9%) (DataReportal)

Школьники (общее образование), 2024/25 уч. год: 2 357 056 — государственное агентство Ховар (khovar.tj)

Дошкольное образование: 831 учреждение (134 263 реб.) + 3 158 центров раннего развития при школах (183 710 реб.) = 317 973 ребёнка, охват 30.8% (avesta.tj, khovar.tj)

Население Душанбе: 1 201 800 чел. на 01.01.2022 — последняя точная официальная цифра (ru.wikipedia.org). Актуальная 2026 цифра не найдена в открытых источниках — использована оценка экстраполяцией ≈1.3M

## Расчёт TAM

2 357 056 (школа) + 317 973 (дошкольное) = 2 675 029 детей в системе сад+школа.

Число детей одновременно в саду/школе на одну семью — точных данных не найдено; использована оценка 1.8–2.0 (между типичной городской малой семьёй и более крупной сельской).

TAM ≈ 2 675 029 / 1.8–2.0 ≈ 1.3–1.5 млн семей — практически совпадает с исходной оценкой бизнес-плана (1.5M). TAM подтверждён.

## Расчёт SAM

Душанбе ≈ 1.3M чел. / 10.72M чел. по стране ≈ 12% населения РТ.

2 675 029 × 12% ≈ 321 000 детей в Душанбе (город исторически имеет более высокий охват образованием, точная city-level доля не найдена — использована пропорция по населению как консервативная оценка).

SAM ≈ 321 000 / 1.8–2.0 ≈ 150 000–180 000 семей — на 15–25% ниже исходной оценки (200K).

## Расчёт SOM (родители, год 1)

Корректирующие факторы, не учтённые в исходном расчёте v3.2:

Урбанизация 28.9% и интернет-проникновение 56.8% в среднем по стране (в Душанбе выше, но точных city-level данных не найдено — оценка с осторожностью)

Соцсети только 18.9% населения страны — виральный органический рост слабее, чем закладывалось в v3.2

Менталитет: решение о выборе школы часто коллективное (расширенная семья), доверие к сарафанному радио традиционно выше, чем к онлайн-отзывам в регионе — качественный фактор, снижающий скорость конверсии «знает о платформе» → «активно пользуется»

Отсутствие узнаваемости бренда на старте (холодный старт, риск уже отмечен в §13 v3.2)

150–180K SAM × 15–20% реалистичного проникновения за год 1 без вирального канала и узнаваемости бренда ≈ 22 500–36 000 активных родителей.

SOM (родители, год 1) ≈ 20 000–35 000 (округлено) — на 40–55% ниже исходной оценки (50K). Исходная оценка была агрессивно оптимистична для платформы без бренда при слабой виральности соцсетей.

## SOM (учреждения, год 1) — не пересчитан

Прямых данных о числе зданий-учреждений (детских садов, школ, центров, вузов как объектов, а не числа учащихся) в открытых источниках не найдено — статистика МОН РТ по этому параметру не оцифрована публично. Известны только частные показатели: 172 гимназии/лицея повышенного статуса (khovar.tj). Оценка 2 000 активных учреждений за год 1 по всей стране правдоподобна по порядку величины (сравнимо с числом школ + детсадов в среднем городе такого масштаба), но не может быть подтверждена или опровергнута открытым поиском. Оставлена без изменений с явной пометкой «требует верификации через МОН РТ / stat.tj».

## Честно неподтверждённые данные (пробелы)

Точное число зданий-учреждений в РТ (сады/школы/центры/вузы) по отдельности

Актуальное население Душанбе на 2026 год (есть только официальная цифра 2022 года)

City-level (для Душанбе отдельно) интернет-проникновение и доля соцсетей

Точное число студентов вузов РТ

Актуальная городская/сельская разбивка среднего размера семьи (найденные данные — 1993 года)

Рекомендация: перед презентацией инвесторам — прямой запрос к Статагентству при Президенте РТ (stat.tj) и МОН РТ (maorif.tj) для замены оценочных диапазонов точными цифрами.