EduHub

TAJIKISTAN

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и разработку

цифровой платформы образовательных учреждений

| Документ | Техническое задание (SRS) |
| --- | --- |
| Аудитория | Команда разработки, техлид, архитектор |
| Версия | 2.3 |
| Дата | Август 2026 |
| Статус | Готов к оценке и планированию |
| Изменения к v2.0 | См. Приложение A — журнал изменений |

# СОДЕРЖАНИЕ

1  Назначение и границы MVP

2  Философия скоупа: что входит и что нет

3  Роли пользователей и права доступа

4  Архитектура системы

5  Технологический стек

6  Функциональные требования (MVP)

7  Модель данных

8  API и интеграции

9  Нефункциональные требования

10  Безопасность и защита данных

11  Вторая волна (после MVP)

12  Этапы разработки и приёмка

Приложение A — Журнал изменений v2.1

# 1  НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ MVP

EduHub — цифровая платформа для поиска, сравнения и оценки образовательных учреждений всех типов (детские сады, дошкольные центры, школы, центры дополнительного образования, вузы). По сути — «TripAdvisor для образования»: доверенное место, где родитель находит, сравнивает и проверяет учреждения по честным отзывам.

Ключевая ценность и защищённость проекта строятся на двух вещах: полнота информации об учреждениях и верифицированные отзывы. Именно этого не дают ни социальные сети, ни Google. Всё остальное — либо информационное обогащение профиля, либо операционные надстройки, которые откладываются на более поздние этапы.

## 1.1 Цель MVP

Первый релиз должен дать родителю то, чего у него нет сегодня: единое место, где можно найти школу или сад, сравнить по важным параметрам (включая наличие и стоимость развозки и питания) и прочитать честные отзывы. MVP запускается в Душанбе с последующим быстрым расширением на регионы Таджикистана; гео-модель не ограничивается одним городом.

## 1.2 Что MVP делает

Каталог всех типов учреждений с поиском и фильтрами, включая мульти-тип для комплексов (сад+школа и т.д.)

Профили учреждений со всей информацией, включая развозку, питание и скидки/стипендии как информационные поля

Верифицированные отзывы по 9 метрикам с модерацией и структурной привязкой «родитель–ребёнок–учреждение»

Сравнение 2–3 учреждений и калькулятор полной стоимости

Чат «родитель ↔ учреждение»

Базовая доска вакансий (публикация/отклик) — перенесена в MVP из второй волны по факту реализации продукта

Адаптивный веб-интерфейс (PWA), работающий на смартфонах

# 2  ФИЛОСОФИЯ СКОУПА: ЧТО ВХОДИТ И ЧТО НЕТ

Главный риск проекта — попытка быть сразу всем: каталогом, системой GPS-трекинга, платёжным сервисом и доской вакансий одновременно. Для контроля скоупа применяется простое правило.

Правило скоупа: Если для поддержания данных учреждению нужно что-то делать регулярно (обновлять меню, вести GPS, проводить оплату) — это операционная надстройка, откладываем. Если учреждение заполняет поле один раз при регистрации — это нормальное информационное поле, включаем.

## 2.1 Развозка — информация, а не сервис

Во многих семьях Таджикистана развозку организуют не учреждения, а сами родители — договариваются с частным водителем, маршруткой или такси. У учреждения часто вовсе нет собственного транспорта, который можно было бы отслеживать. Поэтому GPS-трекинг в реальном времени неприменим к большинству случаев и в MVP не входит.

Развозка представлена информационными полями в профиле: тип (свой автобус / микроавтобус / такси / кооператив родителей / нет), примерная стоимость, охватываемые районы.

## 2.2 Питание — информация, а не сервис

Питание — внутренняя ответственность учреждения. Платформа не управляет меню, оплатой или учётом аллергий. Питание представлено минимальными полями: наличие (есть / нет / можно приносить своё), тип (горячее / только завтрак / буфет), примерная стоимость, наличие халяльного питания.

## 2.3 Скидки и стипендии — информация, а не сервис (новое в v2.1)

По аналогии с развозкой и питанием, скидки и стипендии — разовая информация, которую учреждение указывает при регистрации, а не операционный процесс. Платформа не администрирует начисление скидок и не проверяет доходы семей — это остаётся зоной ответственности учреждения. В профиль добавляются поля: наличие скидок (да/нет), тип (по нуждаемости / за успехи и олимпиады-конкурсы / многодетным / другое), текстовое описание условий. См. FR-26 и модель данных §7.2.

## 2.4 Что откладывается на вторую волну (обновлено v2.1)

Следующие возможности исключены из MVP и реализуются позже, только если базовая платформа взлетит (см. раздел 11): GPS-трекинг транспорта, онлайн-оплата, AI-подбор учреждения (алгоритмический матчинг по анкете предпочтений), CV-база соискателей с обратным поиском учреждениями, нативные мобильные приложения. Базовая доска вакансий (публикация/отклик) из второй волны исключена и перенесена в MVP — решение принято по факту реализации продукта и явному запросу пользователя.

# 3  РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРАВА ДОСТУПА

В MVP система работает как двусторонний рынок: родители и учреждения, с базовой поддержкой роли соискателя (публикация резюме, отклик на вакансию). Расширенная роль соискателя с CV-базой и обратным поиском — вторая волна. Доступ реализуется по ролевой модели (RBAC).

| Роль | Основные права | Этап |
| --- | --- | --- |
| Гость | Просмотр каталога, профилей, отзывов; поиск | MVP |
| Родитель / студент | Отзывы, чат, избранное, сравнение, профиль ребёнка (см. §7) | MVP |
| Учреждение | Управление профилем, аналитика, чат, вакансии | MVP |
| Модератор | Проверка отзывов и профилей, блокировка, разрешение споров (FR-35) | MVP |
| Администратор платформы | Управление платформой, верификация, аналитика | MVP / Core |
| Соискатель (базовый) | Резюме, отклик на вакансию | MVP |
| Соискатель (расширенный) | CV-база, обратный поиск учреждениями | Вторая волна |

# 4  АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

## 4.1 Общий подход

Система строится по сервис-ориентированной архитектуре. Взаимодействие клиентов с backend — через REST/JSON API, а чат работает поверх WebSocket. Развозка, питание и скидки не выделяются в отдельные сервисы — это данные в составе сервиса каталога.

## 4.2 Основные компоненты (MVP)

API Gateway: единая точка входа, маршрутизация, rate limiting, аутентификация

Сервис каталога: учреждения (включая поля развозки, питания и скидок), поиск, фильтры, сравнение

Сервис отзывов и рейтингов: 9 метрик, верификация через привязку «родитель–ребёнок–учреждение», модерация, защита от накрутки

Сервис коммуникаций: чат, уведомления (push, SMS, email), вакансии

Сервис аналитики: дашборды учреждений, внутренние отчёты

Сервис пользователей: аккаунты, роли, права (RBAC), минимальные профили детей для верификации отзывов

# 5  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Технологический стек не изменился в v2.1 — маркетинговое исследование не выявило причин для пересмотра.

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Backend | Go (Golang) | Производительность, конкурентность |
| Веб-фронтенд | React + Next.js | SSR для SEO, быстрый UI |
| Стили | Tailwind CSS | Скорость разработки, адаптивность |
| База данных | PostgreSQL + PostGIS | Надёжность, гео-запросы «рядом со мной» |
| Кэш и очереди | Redis | Кэширование, сессии, фоновые задачи |
| Поиск | Elasticsearch | Полнотекстовый поиск и фасеты |
| Файлы и медиа | S3 + CDN | Хранение и раздача фото/видео |
| Инфраструктура | Docker | Контейнеризация, простое развёртывание |
| Реальное время | WebSocket | Чат |

Kubernetes и Elasticsearch подключаются по мере роста нагрузки; для MVP достаточно Docker и поиска на стороне PostgreSQL, если объём данных невелик.

# 6  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (MVP)

Требования сгруппированы по модулям и имеют идентификаторы FR-XX для трассируемости. Пункты, изменённые в v2.1, помечены «(обновлено v2.1)». Новые пункты добавлены в конец соответствующей подгруппы с сохранением исходной нумерации FR-01…FR-25.

## 6.1 Каталог и поиск

FR-01: Полнотекстовый поиск по названию, району, типу учреждения

FR-02 (обновлено v2.1): Фасетные фильтры: район, тип(ы) учреждения (мульти-выбор для комплексов), программа обучения (гос. программа / билингвальная / международная IB-Cambridge / STEM), ступень/уровень (см. FR-28), возраст, цена, языки, наличие развозки, наличие питания, наличие скидок/стипендий, рейтинг

FR-03: Геопоиск «рядом со мной» с ранжированием по расстоянию

FR-04: Сравнение 2–3 учреждений по всем параметрам с экспортом в PDF

FR-05: Избранное и сохранённые поиски

## 6.2 Профиль учреждения

FR-06 (обновлено v2.1): Карточка с полной информацией: контакты, лицензия, программы, языки, ориентиры расположения (текстовое поле «рядом с…» в дополнение к адресу и GPS-точке)

FR-07: Галерея фото и (опционально) видеотур

FR-08: Раздел педагогов: ФИО, должность, образование, опыт, фото

FR-09: Раздел кружков и достижений

FR-10 (обновлено v2.1): Финансовый калькулятор: суммарная стоимость всех услуг с учётом доступных скидок/стипендий

FR-11: Информация об инклюзивности (доступность, психолог, спецподдержка)

FR-12: Поля развозки: тип, примерная стоимость, охватываемые районы

FR-13: Поля питания: наличие, тип, примерная стоимость, халяль

FR-26 (новое v2.1): Скидки и стипендии — поля Institution: discount_available (bool), discount_type (needs_based / merit_or_competition / large_family / other), discount_details (текст, разовое поле при регистрации)

FR-27 (новое v2.1): Мульти-тип учреждений — Institution.type становится массивом значений вместо единственного Enum, чтобы корректно моделировать комплексы (например, детский сад + школа под одной лицензией/адресом). Учреждение попадает в выдачу и категорийные страницы по каждому типу из массива

FR-28 (новое v2.1): Программа обучения и ступень/уровень как разовые поля Institution.program_level[] — для школ: начальная (1-4 класс) / основная (5-9 класс) / средняя (10-11 класс), возможны несколько значений одновременно; для вузов: бакалавриат / магистратура / докторантура; для центров: направление (языки / IT / спорт / творчество / STEM / другое). Для садов/дошкольных не используется в MVP

## 6.3 Рейтинги и отзывы

FR-14: Оценка по 8 независимым метрикам (1–5★ каждая); общий рейтинг — вычисляемое среднее по этим метрикам, не отдельно оцениваемый параметр

FR-15 (обновлено v2.1): Верификация автора отзыва через структурную привязку «родитель–ребёнок–учреждение» (см. сущность Child, §7), подтверждённую представителем учреждения — а не через произвольное самозаявление родителя

FR-16: Обязательная модерация перед публикацией (≤24–48 ч)

FR-17 (обновлено v2.1): Ответ учреждения на отзыв и формальный процесс разрешения споров (см. FR-35)

FR-18 (обновлено v2.1): Антиспам и защита от накрутки: контроль IP, устройства, частоты (1 отзыв на семью) плюс детекция аномальных паттернов — всплеск однотипных отзывов за короткое время, кластеры оценок с одного диапазона IP на один профиль, статистически аномальное распределение оценок — с автоматической постановкой на ручную проверку модератором при срабатывании

FR-29 (новое v2.1): Минимальный порог отзывов до показа агрегированного рейтинга по 9 метрикам (рекомендуется 3–5 отзывов; точный порог утверждается на этапе Core-дизайна алгоритма). До достижения порога профиль показывает статус «Недостаточно отзывов» вместо усреднённой оценки

FR-30 (новое v2.1): Затухание веса отзывов по давности (recency decay) при расчёте агрегированного рейтинга — свежие отзывы влияют на среднее сильнее старых, чтобы отражать актуальное состояние учреждения, а не историческое. Точная формула — предмет Core-дизайна алгоритма, принцип фиксируется уже в MVP

FR-34 (новое v2.1): Верификация владельца профиля учреждения при регистрации — подтверждение полномочий представителя (документ о должности + лицензия учреждения), проверяется модератором до публикации профиля. Защищает от самозванства и захвата чужого профиля

FR-35 (новое v2.1): Формальный процесс разрешения споров по отзывам, расширяющий FR-17 — учреждение может эскалировать оспариваемый отзыв модератору; SLA ответа модератора ≤72 часов; критерий решения: отзыв сохраняется, если на момент публикации существовала подтверждённая привязка «ребёнок–учреждение» (см. Child, §7) и отсутствуют явные признаки недостоверности фактов; отзыв снимается при отсутствии привязки или подтверждённой недостоверности

## 6.4 Коммуникации

FR-19: Чат с историей сообщений — родитель ↔ учреждение и родитель ↔ родитель (обе стороны диалога могут быть либо пользователем, либо учреждением)

FR-20: Уведомления по каналам: push, SMS, email

FR-21: Реферальная система («N друзей рекомендуют это учреждение»)

FR-36 (новое v2.1, перенесено из второй волны): Базовая доска вакансий — публикация вакансии учреждением, отклик соискателя, ссылка на профиль учреждения. Без CV-базы обратного поиска — она остаётся в разделе 11 «Вторая волна»

FR-41: Отзывы об учреждении как о работодателе — соискатель (текущий или бывший сотрудник) оценивает учреждение по отдельным метрикам условий труда после подтверждения трудоустройства модератором (не самим учреждением — иначе оно могло бы не подтверждать авторов негативных отзывов); видны только пользователям с собственной анкетой соискателя, не родителям

## 6.5 Аналитика

FR-22: Дашборд учреждения: просмотры, источники трафика, клики

FR-23: Экспорт отчётов (CSV, PDF)

FR-24: Агрегированная аналитика для администратора платформы: качество по регионам

## 6.6 Монетизация

FR-25: Тарифы (Free/Pro/Enterprise) как набор возможностей кабинета учреждения (лимиты галереи/вакансий/сотрудников/новостей, глубина аналитики, приоритет верификации, лимит обращений к соискателям) — без влияния на позицию в выдаче поиска или на значение рейтинга. Единый тариф для всех типов учреждений (Free / Pro $30 / Enterprise $100 в месяц), без дифференциации по типу/размеру/региону

# 7  МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Развозка, питание и скидки не выделяются в отдельные сущности со сложными связями — они хранятся как поля учреждения. Новое в v2.1 — сущность Child с минимальным набором полей для верификации отзывов, без хранения имени, фамилии или фото ребёнка (соблюдение правила минимизации данных о детях).

## 7.1 Ключевые сущности

| Сущность | Назначение | Связи |
| --- | --- | --- |
| User | Пользователь любой роли | 1—N Review, Message, Child |
| Institution | Учреждение (вкл. поля развозки, питания, скидок) | 1—N Rating, Teacher, Review, Child |
| Rating | 9 метрик рейтинга | N—1 Institution, 1—1 Review |
| Review | Отзыв с верификацией через Child | N—1 User, N—1 Institution, N—1 Child |
| Teacher | Педагог | N—1 Institution |
| Message | Сообщение чата | N—1 User, N—1 Institution |
| Child (новое v2.1) | Минимальная привязка родитель↔учреждение для верификации отзыва | N—1 User, N—1 Institution |

## 7.2 Пример: сущность Institution (обновлено v2.1)

Institution {
  id                UUID   PK
  name_tj           String        // название (тадж.)
  name_ru           String        // название (рус.)
  type              Enum[]  [kindergarten|preschool|
                            school|center|university]
                                 // v2.1: массив вместо одного значения —
                                 // поддержка комплексов (сад+школа и т.д.)
  district          String        // район
  city              String        // город/регион
  geo               Point  (PostGIS)
  location_landmarks String       // v2.1: ориентиры «рядом с...»
  license_no        String        // номер лицензии
  languages         String[]      // языки обучения
  program_level     String[]      // v2.1: программа + ступень/уровень,
                                   // допустимые значения зависят от type
                                   // (валидация на transport-слое)
  // — развозка как поля, не отдельный сервис —
  transport_type    Enum   [own_bus|minibus|taxi|
                            parent_coop|none]
  transport_cost    Money         // примерная стоимость
  transport_areas   String[]      // охват. районы
  // — питание как поля, не отдельный сервис —
  meals_available   Enum   [yes|no|bring_own]
  meals_type        Enum   [hot|breakfast|buffet|none]
  meals_cost        Money
  meals_halal       Boolean
  // — скидки/стипендии как поля, v2.1 —
  discount_available Boolean
  discount_type      Enum[] [needs_based|merit_or_competition|
                             large_family|other]
  discount_details    String       // разовое текстовое поле
  // —
  verified          Boolean       // v2.1: требует прохождения FR-34
  plan              Enum   [free|pro|enterprise]
  created_at        Timestamp
}

Child {                            // минимизация данных
  id                UUID   PK
  user_id           UUID   FK -> User.id      // родитель
  institution_id    UUID   FK -> Institution.id
  age_group         Enum   [kindergarten|preschool|
                            primary|basic|secondary|university]
  status            Enum   [current|alumnus|transferred]
  confirmation_status Enum [pending|confirmed|rejected]
                                   // подтверждает представитель учреждения,
                                   // не сам родитель
  created_at        Timestamp
  // НЕ хранится: имя, фамилия, фото, дата рождения, контакты ребёнка
}

# 8  API И ИНТЕГРАЦИИ

## 8.1 Принципы API

Стиль: REST/JSON, версионирование через префикс /api/v1

Аутентификация: JWT-токены (access + refresh)

Реальное время: WebSocket для чата

Ошибки: единый формат: код, сообщение, детали

Ограничения: rate limiting на уровне API Gateway

## 8.2 Примеры эндпоинтов

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/institutions | Поиск и фильтрация учреждений |
| GET | /api/v1/institutions/{id} | Профиль учреждения |
| POST | /api/v1/institutions/{id}/reviews | Создать отзыв (требует Child-привязки) |
| GET | /api/v1/institutions/compare | Сравнение 2–3 учреждений |
| POST | /api/v1/institutions/{id}/reviews/{reviewId}/dispute | Эскалация спора модератору (FR-35) |
| WS | /ws/chat/{institutionId} | Чат в реальном времени |

## 8.3 Внешние интеграции (MVP) — существенно обновлено в v2.1

Маркетинговое исследование v2.1 выявило, что часть интеграций из v2.0 физически не работает в Таджикистане (см. Приложение A). Раздел переписан.

Карты: Google Maps / Яндекс.Карты (для гео-поиска и адресов) — без изменений

SMS: местный SMS-провайдер, вторичный канал (регистрация не требует подтверждения по SMS — основные каналы входа email+пароль и Google, телефон опционален)

Оплата тарифов учреждений (v2.1, заменяет Click/Fondy/PayNet): открытый список локальных провайдеров — Корти Милли (национальная карта, Нацбанк РТ) и Alif Pay / Alif Mobi (Alif Bank, действующий онлайн-эквайринг РТ) как основные кандидаты; список открыт для других провайдеров РТ по мере готовности интеграции. На старте MVP основной способ оплаты — безналичный банковский перевод по счёту юрлица (инвойс), без участия платформы в проведении платежа

Соцсети (v2.1, изменено): убраны из технической интеграции продукта (вход/шеринг через ВК/Telegram не реализуется — оба сервиса подвержены регулярным блокировкам в РТ через единый государственный шлюз). Основной канал шеринга — прямая ссылка (URL) на карточку учреждения; SMS — как fallback-канал уведомлений (см. FR-20). Присутствие EduHub в соцсетях (Instagram, Facebook, VK, Telegram, TikTok) остаётся как маркетинговый PR-канал вне продукта — см. бизнес-план §03, §09

# 9  НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Без изменений в v2.1 — маркетинговое исследование не выявило причин для пересмотра.

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | Время ответа API ≤ 300 мс (95-й перцентиль) |
| Нагрузка | Поддержка роста до 15 000 DAU к концу года 1 (целевой сценарий, см. бизнес-план §11 для базового сценария после пересчёта SOM) |
| Доступность | Uptime ≥ 99.5% |
| Отзывчивость | Mobile-first, 80%+ трафика с телефонов |
| Локализация | Тадж. и рус.; готовность к узб. и англ. |
| Медиа | Автосжатие фото до ~200 КБ |
| Офлайн | PWA с кэшированием просмотренных учреждений |

# 10  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

Шифрование данных при передаче (TLS) и хранении чувствительных полей

Хеширование паролей (bcrypt/argon2), защита от перебора

Ролевая модель доступа (RBAC) на уровне API

Защита от OWASP Top 10 (SQL-инъекции, XSS, CSRF)

Минимизация данных о детях; контактные данные видны только по необходимости. Сущность Child (§7) хранит только age_group и status — явно спроектирована в соответствии с этим принципом

Журналирование действий (audit log) для модерации, включая решения по спорам (FR-35)

Резервное копирование БД и план аварийного восстановления

Соответствие Закону Республики Таджикистан №1537 «О защите персональных данных» от 03.08.2018 (новое в v2.1) — согласие субъекта на обработку персональных данных, минимизация собираемых полей, право на удаление аккаунта и связанных данных

Верификация владельца профиля учреждения (FR-34) как защита от захвата чужого профиля/самозванства

Замечание: Поскольку GPS-трекинг детей исключён из MVP, снимается один из самых чувствительных классов данных и связанные с ним риски безопасности. Это дополнительный аргумент в пользу отложенного подхода.

# 11  ВТОРАЯ ВОЛНА (ПОСЛЕ MVP) — обновлено v2.1

Следующие возможности реализуются только после того, как базовая платформа наберёт критическую массу учреждений и пользователей. Их преждевременная разработка — главный риск для сроков и бюджета.

| Возможность | Почему отложено |
| --- | --- |
| GPS-трекинг развозки | Нужно оборудование у школ; safety-critical; не к чему подключать на старте |
| Онлайн-оплата (авто-эквайринг) | На старте премиум принимается безналичным переводом по счёту юрлица; полная автоматизация оплаты — при масштабировании |
| Меню и оплата питания | Внутренняя ответственность школы; регулярная работа по обновлению |
| Нативные приложения | PWA закрывает потребности MVP; нативная разработка дороже |
| AI-подбор учреждения (новое v2.1) | Алгоритмический матчинг по анкете предпочтений родителя (взвешенный scoring по существующим фильтрам/рейтингу, не отдельный ML-сервис) — валидируем базовый каталог и отзывы прежде, чем добавлять слой персонализации |
| CV-база соискателей, обратный поиск (новое v2.1) | Публикация вакансий и отклик — уже в MVP (FR-36); полноценная база резюме с поиском учреждениями и приглашением на собеседование — отдельный продуктовый модуль, монетизация бесплатна для обеих сторон, откладывается до роста базы соискателей |

Доска вакансий (публикация/отклик) исключена из второй волны в v2.1 и перенесена в MVP как FR-36 — решение принято по факту реализации продукта и явному запросу пользователя, зафиксировано в Приложении A.

# 12  ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИЁМКА

Бюджет и сроки по фазам — без изменений в SRS v2.1 (детальный пересчёт финансовой модели — см. бизнес-план §10-12).

| Фаза | Период | Состав работ | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | Мес. 1–3 | Каталог, поиск, профили (вкл. поля развозки/питания/скидок), отзывы, сравнение, чат, базовые вакансии | $15K |
| Core | Мес. 4–6 | 9 метрик, аналитика, премиум, реферальная система, алгоритм затухания отзывов и порога минимума | $18K |
| Вторая волна | Мес. 7–9 | AI-подбор, CV-база соискателей, нативные приложения, платежи | $25K |
| Scale | Мес. 10–12 | Публичный API для партнёров, расширение, оптимизация | $15K |

## 12.1 Критерии приёмки MVP

Требования FR-01…FR-36 реализованы и покрыты тестами

Нефункциональные требования подтверждены тестированием

Пройден базовый аудит безопасности (OWASP Top 10)

Соответствие Закону РТ №1537 подтверждено

Документация API и руководство администратора предоставлены

Успешное развёртывание в промышленной среде с 100 учреждениями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Версия 2.2 обновляет техническое задание по итогам маркетингового исследования рынка Таджикистана, Центральной Азии, СНГ и мировых аналогов (FindSchool.kz, Eduland.uz, Edarabia, GreatSchools, Niche). Ключевые изменения: замена нерабочих в РТ платёжных интеграций, отказ от блокируемых соцканалов как технической зависимости продукта, укрепление целостности рейтинга (верификация через привязку к ребёнку, порог отзывов, затухание веса, защита от накрутки, верификация владельца профиля), поддержка учреждений-комплексов и точной ступени/программы обучения по номенклатуре Закона РТ «Об образовании». Развозка, питание и скидки по-прежнему включены как информационные поля профиля, а не операционные сервисы. Документ готов к передаче команде разработки.

# ПРИЛОЖЕНИЕ A — ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ v2.1

Основание: маркетинговое исследование рынка Таджикистана/Центральной Азии/СНГ/мира (август 2026), обсуждение с продукт-заказчиком.

| № | Раздел | Изменение | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | §8.3 | Click/Fondy/PayNet → Корти Милли/Alif Pay/др. + безнал по счёту юрлица | Исходные системы не работают в РТ (узб./укр.) |
| 2 | §8.3 | ВК/Telegram убраны из тех.интеграции (вход/шеринг), URL/SMS — основной канал | Регулярные блокировки соцсетей в РТ через гос.шлюз |
| 3 | §11 | AI-подбор учреждения добавлен во вторую волну | Аналог findschool.kz — валидная функция, но не MVP-приоритет |
| 4 | §8.3 | МОН РТ интеграция — без изменения приоритета | Осознанное решение: барьер ценен, но требует времени вне кода |
| 5 | §7.2, FR-27 | Institution.type: Enum → String[] (мульти-тип) | Поддержка комплексов сад+школа и т.п. |
| 6 | §7.2, FR-28 | Institution.program_level[] — ступень/программа обучения | Аналог findschool.kz/eduland.uz, уточнено под номенклатуру РТ (1-4/5-9/10-11 класс) |
| 7 | Бизнес-план §09-11 | TAM 1.5M — подтверждён; SAM 200K→150-180K; SOM 50K→20-35K | Пересчёт снизу вверх из демографии РТ/Душанбе |
| 8 | Бизнес-план §03 | Явный trust-тезис «рейтинг нельзя купить» | Усиление ценностного предложения, аналог findschool.kz |
| 9 | FR-06, FR-29 | Поле «ориентиры расположения» | Аналог eduland.uz |
| 10 | §10 | Ссылка на Закон РТ №1537 «О защите перс. данных» | Комплаенс, явное соответствие |
| 11 | Бизнес-план §13 | Новый риск: региональная экспансия (FindSchool.kz/Eduland.uz) | Не был учтён в v3.2 |
| 12 | Бизнес-план §11 | KPI-воронка пересчитана пропорционально новому SOM | Консистентность с пересчитанным SOM |
| 13 | FR-26 | Поля скидок/стипендий (в т.ч. конкурсных) | Недокрытая потребность, учтено в MVP |
| 14 | FR-18, FR-31 | Защита рейтинга от накрутки/конкурентного abuse | Риск не был явно закрыт в v2.0 |
| 15 | Бизнес-план §08 | 5 новых сегментов аудитории (мигранты, экспаты, репетиторы, риэлторы, НКО/доноры) | Расширение персон за пределы исходных 4 |
| 16 | Бизнес-план §13 | Строка стоимости ручного набора/верификации профилей | Явный, ранее скрытый кост-центр |
| 17 | FR-25 | Тарифы учреждений — подтверждены без изменений (Free/Pro $30/Enterprise $100) | Осознанное решение не дифференцировать |
| 18 | FR-36, §11 | Базовая доска вакансий → MVP; CV-база обратного поиска → вторая волна, бесплатно | Синхронизация SRS с уже реализованным продуктом + новая идея CV-базы |
| 19 | §7, FR-15 | Сущность Child (age_group + status) для верификации отзывов | Замена расплывчатой верификации структурной привязкой, минимизация PII |
| 20 | FR-29 | Минимальный порог отзывов до показа рейтинга | Защита от 1 troll-отзыва |
| 21 | FR-30 | Затухание веса отзывов по давности | Актуальность рейтинга во времени |
| 22 | FR-34 | Верификация владельца профиля учреждения | Защита от самозванства/захвата |
| 23 | FR-35, FR-17 | Формальный процесс разрешения споров по отзывам | SLA и критерии решения |
| 24 | §3, §4, §6.5, §10 | Роль «Администратор МОН» → «Администратор платформы»; убрана интеграция с МОН РТ (синхронизация реестра лицензий, «API для МОН» в roadmap) | МОН РТ не имеет отношения к продукту — явное решение пользователя, платформа не зависит от партнёрства с министерством |
| 25 | §6.3, §6.4, §6.6, §7.2, §8.3 | 8 метрик рейтинга (не 9 — девятая величина вычисляемая); тарифы — набор возможностей кабинета, без влияния на позицию в поиске; чат обобщён на пользователь-пользователь; добавлена подтверждаемая учреждением привязка ребёнка (confirmation_status); email/Google — основные каналы регистрации, SMS вторичен; добавлен FR-41 (отзывы о работодателе) | Синхронизация SRS с решениями бэкенд-планирования |